Додаток 1

до рішення виконкому

Ілічівської міської ради

від  ________ 2015 р. № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ

ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА 2015 РІК

| № п/п | Найменування робіт | Кількість, терито-ріальна одиниця | Джерело фінансува-ння | Строк викона-ння | Відповідаль-ний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Облаштування огорожі на майданчиках для сміттєвих контейнерів | 3 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 2 | Капітальний ремонт спортивної зони пляжних видів спорту | 1 од. | Міський бюджет (рішення виконавчого комітету Іллічівської міської ради від 21.06.2012 р. №433) | 15.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 3 | Підготовка та відкриття автостоянок | 2 од. | Міський бюджет | 01.06.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 4 | Монтаж автоматичних шлагбаумів | 3 од. | Міський бюджет | 01.06.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 5 | Обстеження акваторії пляжу | 39 000м2 | Міський бюджет | 10.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 6 | Утримання зовнішнього освітлення пляжу | 1 од. | Міський бюджет | 15.05.15 | ВКГіБ Кілар О.В. |
| 7 | Ремонт та відновлення застережливих, інформаційно-вказiвних стендів та плакатів | 11 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 8 | Прочистка системи зливових лотків | 1800 м.п. | Міський бюджет | 10.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 9 | Влаштування очеретяного покриття тіньових навiciв | 1650 м2 | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 10 | Ремонт та фарбування урн | 127 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 11 | Ремонт та фарбування: - роздягалень - тіньових навісів - парканів та огорож - поручнів сходів |  | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 12 | Біління дерев, бордюрів, елементів підпірної стінки | Зелена зона ЦМП | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 13 | Косовиця трави | Зелена зона ЦМП | Міський бюджет | сезонно | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 14 | Підготовка та ремонт громадських туалетів, медичних пунктів, приміщення адміністрації | 5 од. 2 од. 1 од. | Міський бюджет | 01.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 15 | Очищення, просіювання піску, впорядкування прибережної зони | 42 000м2 | Міський бюджет | 01.06.-31.08.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 16 | Ремонт мереж зливової каналізації (вузол лотків) вздовж підпірної стінки від автостоянок ФНС до кафе «Мiсячне сяйво» | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 17 | Встановлення огорожі зеленої зони в районі кафе «Мiсячне сяйво» | 1 од. | Міський бюджет | 01.06.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 18 | Будівництво сходів до туалету біля кафе « Місячне сяйво» | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 19 | Облаштування додаткового пункту прокату шезлонгів біля медичного пункту № 2 | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 20 | Підключення медпункту №1 до системи каналізації | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП “МУЖКГ” Миза С.В |
| 21 | Ремонт декоративного мощення плиткою на нижньому ярусі від кафе «Місячне сяйво» до автостоянки КНС | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.15 | КП «МУЖКГ» Миза С.В. |
| 22 | Розробка проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки площею 15,3180 га за адресою: Одеська область м.Іллічівськ, вул. Пляжна 15 |  | Міський бюджет | Протягом 2015 року | КП «МУЖКХ» Миза С.В. |
| 23 | Приведення до ладу та фарбування паркану КНС, ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів на території ЦМП | 1 од. | Кошти підприємства | 15.05.15 | КП «ІВК» Бондаренко В.Г. |
| 24 | Встановити по 2 урни біля кожного об’єкту торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 15.05.15 | Суб’єкти підприємниць- кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 25 | Підготувати будівлі та прилеглу територію (ремонт та фарбування будівель; ремонт твердого покриття; освітлення та улаштування клумб) | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.15 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 26 | Ремонт грат та прочистка зливових лотків на паркувальних майданчиках | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 15.05.15 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 27 | Фарбування поручнів сходів, парканів, огорожі прилеглої території об’єктів торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.15 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 28 | Укласти договори на вивіз ТПВ та на участь в утриманні міського пляжу |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.15 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |

Керуючий справами	       	І.А. Лубковський