Про підготовку пляжної  зони  до літнього сезону  та  затвердження

плану щодо благоустрою об’єктів

міського пляжу на 2017 рік

З метою забезпечення утримання центрального міського пляжу у відповідності із санітарно – гігієнічними вимогами, благоустрою, упорядкування та озеленення території міського пляжу, для покращення умов відпочинку громадян в літній період, на підставі ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області вирішив:

- Затвердити план заходів щодо благоустрою об’єктів міського пляжу на 2017 рік (додаток 1).

- Начальнику КП «МУЖКГ» Мизі С.В., начальнику відділу комунального господарства та благоустрою Кілар О.В., начальнику управління економічного розвитку  та  торгівлі Нарожному Г.О., директору КП “Чорноморськводоканал” Бондаренку В.Г. та іншим суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність   на  території міського пляжу, забезпечити організацію виконання заходів, передбачених даним планом.

- Начальнику фінансового управління Яковенко О.М. забезпечити фінансування  заходів щодо благоустрою об'єктів міського пляжу на 2017 рік, які фінансуються за рахунок міського бюджету, в межах передбачених в бюджеті коштів.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Пічахчі Л.В.

Міський голова                                                                                               В.Я. Хмельнюк

Додаток 1

до рішення виконкому

Чорноморської міської ради

Одеської області

від  ________ 2017 р. № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ

ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА 2017 РІК

| № п/п | Найменування робіт | Кількість, терито-ріальна одиниця | Джерело фінансува-ння | Строк викона-ння | Відповідаль-ний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підготовка та відкриття автостоянки | 1 од. | Міський бюджет | 01.06.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. ВКГіБ Кілар О.В. |
| 2 | Монтаж автоматичних шлагбаумів | 2 од. | Міський бюджет | 01.06.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 3 | Обстеження акваторії пляжу | 39 000м2 | Міський бюджет | 15.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 4 | Поточний ремонт та утримання зовнішнього освітлення пляжу | 1 од. | Міський бюджет | 15.05.17 | ВКГіБ Кілар О.В. |
| 5 | Ремонт та відновлення застережливих, інформаційно-вказiвних стендів та плакатів | 11 од. | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 6 | Прочистка системи зливових лотків | 1500 м.п. | Міський бюджет | 10.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 7 | Влаштування очеретяного покриття тіньових навiciв | 1650 м2 | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 8 | Ремонт та фарбування урн | 130 од. | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 9 | Ремонт та фарбування: - роздягалень - тіньових навісів - парканів та огорож - поручнів сходів - лавки | 12 од. 26 од. 850 м.п. 750 м.п. 23 од. | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 10 | Біління дерев, бордюрів, елементів підпірної стінки | Територія ЦМП | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 11 | Косовиця трави | Зелена зона ЦМП | Міський бюджет | сезонно | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 12 | Підготовка та ремонт громадських туалетів, медичних пунктів, приміщення адміністрації | 4 од. 2 од. 1 од. | Міський бюджет | 01.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 13 | Очищення, просіювання піску, впорядкування прибережної зони | 45 000м2 | Міський бюджет | 01.06.-31.08.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 14 | Облаштування пішохідної доріжки біля шлагбаума аварійно-рятувального спуску | 20 м2 | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 15 | Ремонт мереж зливової каналізації вздовж підпірної стінки від автостоянок ФНС до кафе «Мiсячне сяйво» | 40 м.п. | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 16 | Ремонт декоративного мощення плиткою на нижньому ярусі та сходах біля автостоянки КНС |  | Міський бюджет | 01.06.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 17 | Виготовлення та монтаж додаткових сміттєвих урн на автостоянці КНС | 15 од. | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 18 | Облаштування майданчика для сміттєвих контейнерів в районі Центральних сходів | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.17 | КП “МУЖКГ” Миза С.В |
| 19 | Приведення до ладу та фарбування паркану КНС, ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів на території ЦМП | 1 од. | Кошти підприємства | 25.05.17 | КП «ІВК» Бондаренко В.Г. |
| 20 | Встановити по 2 урни біля кожного об’єкту торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.17 | Суб’єкти підприємниць- кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 21 | Підготувати будівлі та прилеглу територію (ремонт та фарбування будівель; ремонт твердого покриття; освітлення та улаштування клумб) | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.17 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 22 | Ремонт грат та прочистка зливових лотків на паркувальних майданчиках | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.17 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 23 | Фарбування поручнів сходів, парканів, огорожі прилеглої території об’єктів торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.17 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 24 | Укладання договорів на вивіз ТПВ та на участь в утриманні міського пляжу |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.17 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |

Керуючий справами	       	І.А. Лубковський

Узгоджено:

Заступник міського голови                                                                   Л.В. Пічахчі

Заступник міського голови                                                                  Н.І. Чумель

Керуючий справами                                                                             І.А. Лубковський

Начальник фінансового управління                                                   О.М. Яковенко

Начальник управління державної

реєстрації прав та правового забезпечення                                   Д.В. Скрипниченко

Начальник загального відділу                                                             І.В. Темна

Розсилка:

Виконком – 2

КП «МУЖКГ» - 2

За списком - 10

Підготував :

Начальник КП “МУЖКГ”                                                                     С.В. Миза