Додаток 1

до рішення виконкому

Чорноморської міської ради

Одеської області

від            2019 р. №

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ

ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ НА 2019 РІК

| № п/п | Найменування робіт | Кількість, терито-ріальна одиниця | Джерело фінансува-ння | Строк викона-ння | Відповідаль-ний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підготовка та відкриття автостоянки | 1 од. | Міський бюджет | 01.06.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. ВКГіБ Кілар О.В. |
| 2 | Монтаж автоматичних шлагбаумів | 2 од. | Міський бюджет | 01.06.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 3 | Обстеження акваторії пляжу | 55 000м2 | Міський бюджет | 15.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 4 | Поточний ремонт та утримання зовнішнього освітлення пляжу | 1 од. | Міський бюджет | 15.05.19 | ВКГіБ Кілар О.В. |
| 5 | Відновлення та установка застережливих, інформаційно-вказiвних стендів та плакатів | 11 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 6 | Прочистка системи зливових лотків | 1500 м.п. | Міський бюджет | 10.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 7 | Влаштування очеретяного покриття тіньових навiciв | 1650 м2 | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 8 | Ремонт та фарбування урн | 115 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 9 | Ремонт та фарбування: - роздягалень - тіньових навісів - парканів та огорож - поручнів сходів - лавки | 10 од. 26 од. 850 м.п. 750 м.п. 23 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 10 | Біління елементів підпірної стінки | Територія ЦМП | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 11 | Косовиця трави | Зелена зона ЦМП | Міський бюджет | сезонно | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 12 | Підготовка та ремонт громадських туалетів, медичних пунктів, приміщення адміністрації | 4 од. 2 од. 1 од. | Міський бюджет | 01.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 13 | Очищення, просіювання піску, впорядкування прибережної зони | 45 000м2 | Міський бюджет | 01.06.-31.08.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 14 | Облаштування сходів біля кафе «Місячне сяйво» уздовж пішохідної зони | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 15 | Облаштування майданчика для маломобільних груп населення біля кафе «Місячне сяйво» | 150 м2 | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 16 | Ремонт декоративного мощення плиткою на нижньому ярусі та сходах | 80м2 | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 17 | Ремонт громадського туалету на автостоянці біля КНС | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 18 | Демонтаж дерев’яних сходів на пісочну зону між рятувальною станцією та пляжем «Чайка» | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 19 | Виготовлення та монтаж інформаційно-вказівного стенду на межі з пляжем «Чайка» | 1 од. | Міський бюджет | 25.05.19 | КП “МУЖКГ” Миза С.В. |
| 20 | Приведення до ладу та фарбування паркану КНС, ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів на території ЦМП | 1 од. | Кошти підприємства | 25.05.19 | КП «ІВК» Бондаренко В.Г. |
| 21 | Встановити по 2 урни біля кожного об’єкту торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.19 | Суб’єкти підприємниць- кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 22 | Підготувати будівлі та прилеглу територію (ремонт та фарбування будівель; ремонт твердого покриття; освітлення та улаштування клумб) | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.19 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 23 | Ремонт грат та прочистка зливових лотків на паркувальних майданчиках | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.19 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 24 | Фарбування поручнів сходів, парканів, огорожі прилеглої території об’єктів торгівлі | біля об’єктів торгівлі | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.19 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |
| 25 | Укладання договорів на вивіз ТПВ та на участь в утриманні міського пляжу |  | Кошти суб'єктів господарюва-ння | 25.05.19 | Суб’єкти підприємниць-кої діяльності, розташовані на міському пляжі, УЕР та Т Нарожний Г.О. |

Керуюча справами                                                                                    Н.В. Кушніренко