Додаток до рішення

Іллічівської міської ради

від 30.05.2014 року № 510-VI

6. Заходи  Екологічної програми м.Іллічівська на 2011-2015 роки

| Найменування завдання | Очікуваний ефект |  | Найменування заходу | Відповідальні виконавці |  |  | Джерела фінансування (державний, обласний, місцевий бюджет), інші джерела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Охорона водних об'єктів, у тому числі Чорного моря в районі м.Іллічівська та 1,2,3 ковша Сухого лиману |  |  |  |  |  |  |  |
| Упорядкування водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства шляхом реконструкції існуючих мереж та будівництва нових мереж госппобутової каналізації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зниження рівня забруд-нення земель та водних об’єктів | Запобіган-ня забруд-ненню грунтів |  | Будівництво госппобутової каналізації сел.Олександрівка (21 км. мереж та 6 КНС) | УКБ Іллічівської міської ради |  |  | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела |
|  | - " - |  | Будівництво госппобу-тової каналізації с.Малодолинське (25 км. мереж та 3 КНС) | УКБ Іллічівської міської ради |  |  | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела |
|  | - " - |  | Розробка проектної до-кументації та будівництво КНС та магістральних мереж каналізації для 13, 14 мікрорайонів та в межах перспективного розвитку промислової зони | УКБ Іллічівської міської ради |  |  | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела фінансування |
|  | - " - |  | Будівництво господарчо-побутової каналізації по вул. Приморській в м. Іл-лічівську | УКБ Іллічівської міської ради |  |  | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела фінансування |
|  | - " - |  | Будівництво господарчо –побутової каналізації по вул. Олександрійській в м.Іллічівську | УКБ Іллічівської міської ради |  |  | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела фінансування |
|  | Запобіган-ня забруд-ненню довкілля |  | Розробка проектної до-кументації та будівництво пункту прийому госп-побутових стоків від спецавтотранспорту | УКБ Іллічівської міської ради |  |  | Міський бюджет та інші джерела фінансування |
| Забезпечення належного очищення стічних вод відповідно до установлених нормативів і стандартів з метою поліпшення екологічного стану Чорного моря та 1,2,3 ковшів Сухого лиману шляхом підвищення ефективності технологій очищення стічних вод та утилізації їх осадів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Зниження рівня забруднення водних об'єктів | Зменшення обсягу ски-дів недос-татньо очи-щених стіч-них вод | Розробка проектної доку-ментації та будівництво нових очисних споруд |  |  | Виконком Іллічівської міської ради, підприємства | Держбюджет, міський бюджет, інші джерела |  |
|  | - " - | Розробка проектної доку-ментації та виконання робіт з реконструкції та будівництва системи зливової каналізації м.Іллічівська |  |  | Виконком Іллічівської міської ради, підприємства | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела |  |
|  | - " - | Виконання обґрунтування із розробкою завдання на проектування очисних споруд дощової каналізації м.Іллічівська |  |  | ВКГБ, КП «МУЖКГ» | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела |  |
|  | - " - |  | Улаштування системи зливової каналізації на підприємствах водокорис-тувачах Сухого лиману |  | Промислові підприємства | Власні кошти, інші джерела фінансування |  |
|  | Запобіган-ня забруд-ненню зе-мель |  | Розробка проектної документації та прове-дення будівельно-мон-тажних робіт по реконструкції існуючих (аварійних) мереж каналізації |  | ВКГБ, КП «Іллічівськводоканал» | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела |  |
|  | - " - |  | Каналізування станції зне-зараження питної води по вул.Перемоги,17-Н в м.Іллічівську |  | ВКГБ, КП «Іллічівськводоканал» | Держбюджет, обласний бюд-жет, міський бюджет та інші джерела |  |
| Забезпечення екологічно безпечного поводження з підземними водами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запобіган-ня забруд-ненню під-земних вод |  | Проведення ліквідаційного тампонажу п’яти непра-цюючих артсвердловин |  | ВКГБ, КП «Іллічівськводоканал» | Обласний бюджет, місь-кий бюджет та інші джерела |  |

Секретар міської ради                                                                                                О.Р.Боровська