Додаток № 1

до рішення міськвиконкому

_________________ 2014 р.

З А Х О Д И

щодо проведення з 15 березня по 15 травня 2014 року двомісячника

по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою на закріплених

за підприємствами, установами, організаціями та приватними підприємцями територіях Іллічівської територіальної громади

| № п/п | Підприємства та організації |  | Вулиці та інші території міста | Заходи по благоустрою та їх термін виконання |  | Відповідальні працівники міської ради і підприємств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДП «ІМТП» |  | вул. Леніна, вул. Праці і пл. Стребка вул. Корабельна від вул. Праці до центральної прохідної ІМТП | Ремонт та фарбування турнікету, урн для сміття, побілка дерев та фарбування бордюрів. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Крук Ю.Ю. Боровська О.Р. Лисиця О.П. Рибак В.П. Кушниренко Н.В. |  |  |
| 2 |  | ДП «ІМТП» | Парк Молодіжний | Ремонт та фарбування дитячого майданчика, лав для відпочинку, урн для сміття, завести пісок на дитячий майданчик. Привести в належний стан клумби, висадити на них квіти. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Крук Ю.Ю. Харченко В.О. |  |  |
| 3 |  | ДП «ІМТП» | Парк Приморський | Ремонт, фарбування дитячого майданчика, 20 лавок для відпочинку та урн для сміття, альтанки на центральній алеї, Привести в належний стан клумби та висадити на них квіти. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Крук Ю.Ю. Кілар О.В. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДП «ІМТП» |  | Сквер, який прилягає до ІМТП та портклубу | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, ремонт фарбування урн для сміття та турнікетного огородження. До 12 квітня |  | Боровська О.Р. Крук Ю.Ю. Рибак В.П. |  |  |
| 5 | ДП «ІМТП» |  | Відомчі території біля житлових будинків | Ремонт та фарбування лавок відпочинку, урн для сміття, прибирання та вивіз сміття,побілка дерев. До 12 травня |  | Пічахчі Л.В. Крук Ю.Ю. Миза С.В. Слободянюк Н.В. |  |  |
| 6 | ДП «ІМТП» |  | Міст над ж/д коліями паромної переправи | Фарбування огородження мосту та ремонт освітлення. До 12 квітня. |  | Чумель Н.І. Крук Ю.Ю. Камишнікова Т.К. |  |  |
| 7 | ДП «ІМТП» |  | вул. Транспортна, територія біля автобази та РСУ ІМТП | ремонт асфальтного покриття пішохідної доріжки вздовж забору автобазиДП «ІМТП», фарбування забору автобази ДП «ІМТП» та РСУ ДП «ІМТП» До 1 травня |  | Биченко С.Я. Крук Ю.Ю. Колотовічев В.І. |  |  |
| 8 | ДП «ІМТП» |  | Територія біля УКК ІМТП, вул. Транспортна від центральної прохідної ІМТП до ІРЕМ | Ремонт та фарбування лавок для відпочинку, урн для сміття, побілка дерев та фарбування бордюрів і турнікетного огородження, благоустрій території. Ремонт покриття тротуарів, омолодження, обрізка дерев. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Крук Ю.Ю. Колотовічев В.І. |  |  |
| 9 |  | ДП «ІМТП» Паромна переправа | Територія від понтонного моста до АЗС уздовж траси від проїзної частини до забору, автобусна зупинка | Ремонт, фарбування автобусної зупинки, урн для сміття, прибирання сміття та фарбування забору паромної переправи. До 1 травня |  | Чумель Н.І. Крук Ю.Ю. Жорин В.П. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ДП «ІМТП» Готель «Моряк» | Територія біля готелю «Моряк» | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, світильників, фонтану, омолодження, обрізка дерев, висадка роз. Прибирання, вивіз сміття, побілка дерев та фарбування бордюрів, ремонт пішохідних тротуарів. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Крук Ю.Ю. Сливчук Н.М. Лисиця О.П. |  |  |
| 11 |  | ДП «ІМТП» | Під’їзна дорога до санаторію-профілакторію «Чайка» від вул. Паркової до вʹїзду на міський пляж, дорога вздовж огороджень між школою та профілакторієм «Чайка» | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, побілка дерев., фарбування забору. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Крук Ю.Ю. Черповодська Н.П. Кілар О.В. |  |  |
| 12 |  | ДП «ІМТП» | вул.Данченка | Ремонт постаменту бюста Данченка О.Є., ремонт і фарбування 4 лав для відпочинку, урн для сміття, висадження квітів, прибирання сміття. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Крук Ю.Ю. Нарожний Г.О. |  |  |
| 13 |  | ДП «ІМТП» Адміністрація Іллічівського морського порту | водний каскад та прилегла до нього територія біля будівлі адміністрації | ремонт водного каскаду,до 1 травня прибирання, вивіз сміття з прилеглої території до водного каскаду та будівлі адміністрації до 12 квітня |  | Боровська О.Р. Крук Ю.Ю. Рибак В.В. Кошелев А.Є. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ТОВ «Укржилбуд-плюс» | Парк Молодіжний «Альпійська гірка» | Висадження кущів та квітів біля Альпійської гірки, ремонт підпорної стінки біля неї. Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Нікулін А.Б. Мацюк А.В. Харченко В.О. |  |  |
| 15 |  | ТОВ «Укржилбуд-плюс» | вул. Хантадзе | Фарбування бордюрів, огородження, побілка дерев, встановлення урн для сміття. До 12 квітня |  | Боровська О.Р. Нікулін А.Б. Михайлова Г.П. |  |  |
| 16 |  | ТОВ «ІСРЗ» | вул. Паркова | Ремонт та фарбування турнікету, урн для сміття, побілка дерев, фарбування бордюрів. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Дудніков М.Ю. Кушнір В.Г. |  |  |
| 17 | ТОВ «ІСРЗ» |  | Парк «Приморський» територія після колонади | Ремонт та фарбування 10 лав для відпочинку урн для сміття. До 12 квітня. |  | Пічахчі Л.В. Дудніков М.Ю. Кілар О.В. |  |  |
| 18 | ТОВ «ІСРЗ» |  | Парк Молодіжний, в’їздний знак «Парус» | Ремонт, фарбування вказівника парку, улаштованого ІСРЗ, в’їздного знаку,висадження квітів До 12 квітня |  | Галімов С.І. Дудніков М.Ю. Протопопов С.Є. Пігасов В.В. |  |  |
| 20 | ЗАТ «Іллічівськ зовніштранс» |  | Сквер «Чорноморський» по вул.Леніна | Ремонт та фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Дербаков В.О. Лисиця О.П. |  |  |
| 21 | ПП Яндович О.К. |  | Молодіжний парк, територія біля атракціонів | Прибирання та вивіз сміття на прилеглій території. Ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Протопопов С.Є. Яндович О.К. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВАТ «Іллічівський завод ЗБК» |  | парк Молодіжний | Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття, перекопка клумби та висадження квітів. Ремонт тротуарної плитки. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Кулакевич О.А. Харченко В.О. Пігасов В.В. |  |  |
| 23 | ТОВ «Стройтехснаб» КП «МУЖКГ» |  | Вул. К.Маркса | Ремонт та фарбування урн для сміття,побілка дерев, фарбування бордюрів, прибирання та вивіз сміття До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Гондера Ю.Д. Антонюк В.В. Миза С.В. |  |  |
| 24 | ОСМД «Наш дім» |  | вул. 1 Травня,19 вул. К.Маркса | установка урн для сміття, побілка дерев, прибирання та вивіз сміття зі сторони вул. К.Маркса до заїзду в лікарню До 12 квітня. |  | Биченко С.Я. Ткаченко Т.А. Антонюк В.В. |  |  |
| 25 | ЗАТ «Масложиркомбінат» |  | Шкільний пров. | Фарбування бордюрів, збирання і вивіз сміття, побілка дерев. Установка 10 бетонних урн для сміття. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Дайс М.П. Крістанова Ю.А. |  |  |
| 26 | ЗАТ «Масложиркомбінат» |  | Приморський парк | Композиція у Приморському парку. Ремонт та фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Дайс М.П. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |  |
| 27 | ТОВ «Мульти-Сервіс» |  | Сквер Праці | Кріплення, ремонт та фарбування лав для відпочинку, дитячих майданчиків, прибирання сміття, побілка дерев. До 12 квітня |  | Боровська О.Р. Шумський Г.С. Рибак В.П. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» |  | вул.Корабельна | Установка 2-х нових лав для відпочинку та 2-х урн для сміття та ремонт і фарбування урн для сміття та лав для відпочинку. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Безсалов А.Г. Кушниренко Н.В. |  |  |
| 29 | ТОВ «Іллічівськміськбуд» |  | Бульвар Гайдара | Прибирання сміття на прилеглій території до забору,ремонт, фарбування урн для сміття та лав для відпочинку. До 12 квітня |  | Чумель Н.І. Луцкер О.О. Плевицький В.В. |  |  |
| 30 | Іллічівський ЗАТ-ЗАЗ |  | Вул. Гайдара | Побілка дерев, ремонт, фарбування урн для сміття та лав для відпочинку. До 12 квітня |  | Чумель Н.І. Безугленко Ю.Л. Плевицький В.В. |  |  |
| 31 | Іллічівський ЗАТ-ЗАЗ |  | Вул. Перемоги, від в’їзду на ЗАТ-ЗАЗ до в’їзду на «Автотранс» | Прибирання, вивіз сміття з прилеглої території, побілка дерев та фарбування бордюрів. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Безугленко Ю.Л. Протопопов С.Є. |  |  |
| 32 | Іллічівський ЗАТ-ЗАЗ |  | Територія біля дитячого оздоровчого центру «Лазурний» | Прибирання та вивіз сміття навколо території оздоровчого центру в радіусі 15 м. До 1 травня. |  | Пічахчі Л.В. Міхін А.Н. Харченко В.О. |  |  |
| 33 | СП «Трейс» |  | вул. Данченка від вул. Паркової до вул. Леніна, Молодіжний парк | Побілка дерев та фарбування бордюрів, ремонт і фарбування урн для сміття по вул. Данченка та фарбування лав для відпочинку в парку Молодіжному. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Галімов С.І. Михайлюк О.С. Нарожний Г.О. Харченко В.О. |  |  |
| 34 | БФ «Моноліт» |  | вул. Г.Сталінграду, вул.Радісна, 9 мкр.; вул.Паркова, від вул. Г.Сталінграду до вул.Радісної. | Побілка дерев та фарбування бордюрів, вивіз сміття, покраска та ремонт урн для сміття, лав для відпочинку біля житлових будинків. До 12 квітня |  | Лубковський І.А. Пічахчі Л.В. Тельпіс А.В. Амбарніков М.П. Мельошина Л.В. Тюріков В.Ю. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | БФ « Моноліт» |  | парки Приморський та Молодіжний. | Висадження квітів на клумбах та біля рокарія Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Галімов С.І. Тельпіс А.В. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |  |
| 36 | ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» |  | вул. Олександрійська від вул. Перемоги до вул. Г. Сталінграду, зелений куток у Молодіжному парку від вул. Олександрійській та пров. Шкільного | Побілка дерев та фарбування бордюрів. Установка, ремонт, фарбування бесідки для відпочинку, урн для сміття і лав для відпочинку. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Паламарчук І.А. Маляренко О.С. Харченко В.О. |  |  |
| 37 | Іллічівський міський коледж Одеського національного морського університету |  | Сквер Праці, вул.Перемоги від вул. Садової до автомийки. | Прибирання, вивіз сміття, побілка дерев з двох сторін вул. Перемоги та фарбування по необхідності забору До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Боровська О.Р. Жуха Л.І. Протопопов С.Є. Рибак В.П. Пігасов В.В. |  |  |
| 38 | Іллічівський міський коледж Одеського національного морського університету |  | Газони по вул.Леніна від 7площі ім.Стребка до вул. 1 Травня та по необхідності вул. Данченко | Перекопка газонів. До 30 березня |  | Биченко С.Я. Пічахчі Л.В. Харченко В.О. Жуха Л.І. Пігасов В.В. |  |  |
| 39 | Іллічівський професійний судноремонтн. ліцей |  | Газони по вул.Леніна від вул.1 Травня до вул. Г.Сталінграду та по необхідності вул. Корабельній вул. 1 Травня та вул. Г.Сталінграду. Прилегла територія біля ліцею. | Перекопка газонів по вул. Леніна від вул. 1 Травня до вул. Олександрійській і вул. Г.Сталінграду та по вул. Корабельній 1 Травня та по вул. Г.Сталінграду до 30 березня.Побілка дерев біля ліцею. До 12 квітня |  | Биченко С.Я. Харченко В.О. Шаповалов О.Є. Пігасов В.В. |  |  |
| 40 | ЗОШ № 1 |  | Пров. Шкільний, Молодіжний парк, Від пер.Шкільного до балки, прилегла територія до школи | Перекопка газонів до 30 березня. Побілка і обкопування дерев До 12 квітня |  | Галімов С.І. Петлюк О.П. Пігасов В.В. Крістанова Ю.А. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ЗОШ № 2 |  | Приморський парк, від проїзду до сан. «Чайка» до обеліску полеглим воїнам в ВВВ та прилегла до школи територія | Побілка і обкопування дерев. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Доценко В.Ф. Кілар О.В. Пігасов В.В. |  |  |
| 42 | ЗОШ № 3 |  | Парк Приморський від обеліска полеглим воїнам в ВВВ до кінця центральної алеї (ротонди), та прилегла до школи територія | Перекопка газонів до 30 березня. Побілка і обкопування дерев. До 12 квітня. |  | Пічахчі Л.В. Антонюк Н.В. Кілар О.В. Пігасов В.В. |  |  |
| 43 | ЗОШ № 4 |  | Вул. 1 Травня, Парк Молодіжний від вул. 1 Травня до балки, прилегла до школи територія. | Побілка і обкопування дерев. До 12 квітня. |  | Галімов С.І. Солдатко М.Г. Олійник В.М. Пігасов В.В. |  |  |
| 44 | ЗОШ № 6 |  | вул. Гайдара, Парк Приморський територія від ротонди до ресторану «Лео», прилегла до школи територія. | Перекопка газонів до 30 березня. Побілка і обкопування дерев. До 12 квітня |  | Чумель Н.І. Пічахчі Л.В. Колединська Т.В. Плевицький В.В. Кілар О.В. Пігасов В.В. |  |  |
| 45 | ЗОШ № 7 |  | Парк Приморський, територія від «Ракушки» до «Метрополіса» | Побілка і обкопування дерев. До 12 квітня |  | Пічахчі Л.В. Кілар О.В. Чегаринський В.Г. Пігасов В.В. |  |  |
| 46 | Українська гімназія |  | вул. Шевченка та прилегла до гімназії територія Сквер Праці | Перекопка газонів по вул. Шевченка, побілка і обкопування дерев. До 30 березня |  | Боровская О.Р. Антонова Л.Ф. Пігасов В.В. Шаповалова Г.Б. |  |  |
| 47 | ТОВ «Автодор» |  | вул. Шевченка та автозупинки на території Іллічівської територіальної громади | Прибирання та вивіз сміття, побілка дерев та фарбування бордюрів. Установка нових 20 бетонних урн для сміття. Ремонт, фарбування автозупинок, урн для сміття. До 12 квітня |  | Боровська О.Р. Пічахчі Л.В. Гончаренко О.В. Шаповалова Г.Б. Харченко В.О. |  |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТОВ «Автодор» |  | Молодіжний парк, Приморський парк | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття. Наведення порядку біля композиції «Ракушка», «Маячок», «Млин». До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Пічахчі Л.В. Гончаренко О.В. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |
| 49 | Іллічівське міське споживче товариство |  | вул. Комсомольська та територія біля вечірнього ринку по вул. Олександр-ській | Ремонт дороги по вул. Комсомольській. Прибирання та вивіз сміття, побілка дерев та фарбування бордюрів До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Сорокін О.В. Нарожний Г.О. Маляренко О.С. |  |
| 50 | КП «МУЖКГ» |  | Територія біля житлових будинків | Ремонт та фарбування лав для відпочинку та дитячих ігрових майданчиків, ремонт площадок для білизни, обрізка дерев і кущів, прибирання всіх старих металевих огорож біля житлових будинків, які не підлягають ремонту. Фарбування бордюрів, прибирання9придомових територій та міських безхозних територій,ремонт пішохідних доріжек. До 1 травня |  |  | Пічахчі Л.В. Миза С.В. Начальники ЖЕД |  |
| 51 | РСУ КП «МУЖКГ» |  | вул. Перемоги від вул. Данченка до вул. Комсомольської та вул. Данченко | Ремонт, фарбування в’їзного знаку м.Іллічівська.Фарбування бордюрів та вивіз сміття, ремонт, фарбування турнікету, урн для сміття, побілка дерев.До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Пічахчі Л.В. Миза С.В. Протопопов С.Є. Нарожний Г.О. |  |
| 52 | КП «МУЖКГ» |  | Приморський парк | Ремонт,фарбування альтанки для гри в доміно та бесідки для відпочинку,урн для сміття.До 12 квітня. |  |  | Пічахчі Л.В. Галімов С.І. Миза С.В. Кілар О.В. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | КП «МУЖКГ» |  | Приморський парк | Ремонт, фарбування спортивних снарядів і огорожі на спортивному майданчику. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Миза С.В. Фурсова С.П. |  |
| 54 | КП «МУЖКГ» |  | вул. Олександрійська,2 територія біля залізничної каси. | Ремонт лав для відпочинку та їх фарбування, установка урни для сміття. До 12 квітня. |  |  | Галімов С.І. Миза С.В. Маляренко О.С. |  |
| 55 | КП «МУЖКГ» |  | Парк Молодіжний, спортивний майданчик, бесідка для відпочинку | Ремонт, фарбування спортивної площадки, лав для відпочинку, урн для сміття, Ремонт та фарбування бесідки для відпочинку. До 12 квітня |  | Галімов С.І. Миза С.В. Фурсова С.П. Харченко В.О. |  |  |
| 56 | КП «МУЖКГ» |  | Територія біля міськвиконкому | Ремонт, фарбування лав для відпочинку,огородження клумби. Ремонт тротуарної плитки. До 12 квітня. |  |  | Лубковський І.А. Миза С.В. |  |
| 57 | КП «МУЖКГ» |  | Центральні вулиці міста | Фарбування бордюрів на центральних вулицях міста, та вул. Перемоги до в’їзду на вул. Транспортну. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Пічіхчі Л.В. Галімов С.І. Миза С.В. |  |
| 58 | КП «МУЖКГ» |  | Парк Приморський, дитячий майданчик | Ремонт, фарбування лав для відпочинку та урн для сміття на дитячому ігровому майданчику. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Миза С.В. Кілар О.В. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | КП «МУЖКГ» |  | вул. Леніна територія фонтану | Ремонт, фарбування лав для відпочинку та встановлення урн для сміття. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Миза С.В. Лисиця О.П. |  |
| 60 | ПП «Фолкен» |  | Молодіжний парк | Ремонт та фарбування інвентарю дитячого майданчика, урн для сміття та лав для відпочинку, благоустрій водяного каскаду, устрій «карманів» під лавами для відпочинку. До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Дарбінян В.Ф. Харченко В.О. |  |
| 61 | ФОП Гамурар Р.І. |  | Молодіжний парк | Благоустрій закріпленої території, фарбування урн для сміття та лав для відпочинку «У фонтана». Ремонт та фарбування бесідки для відпочинку, урн для сміття, ремонт світової ілюмінації на «Маякі» До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Гамурар Р.І. Холод В.М. |  |
| 62 | ТОВ «Укркава» |  | Молодіжний парк – зелений куток відпочинку з боку пров.Шкільний | Ремонт та фарбування лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Дикий П.Д. Харченко В.О. |  |
| 63 | ПП «Кумстрім» |  | Молодіжний парк | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, реконструкція та ремонт бесідки для доміно. |  |  | Галімов С.І. Харченко В.О. Шевченко І.О. |  |
| 64 | ТОВ «Ілкомсвіт» |  | Приморський парк, Б. Гайдара, вул. Леніна,35 за житловими будинками. | Фарбування стовбів освітлення та альтанки. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Миза О.С. Кілар О.В. Плевицький В.В. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТОВ «Ін-Ком-Буд» |  | Приморський парк – центральна алея (ліва сторона) | Ремонт, фарбування 2-х бесідок для відпочинку, ремонт пішохідної доріжки та двох лав для відпочинку. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Шевченко В.В. Харченко В.О. |  |
| 66 | КП «Іллічівськ-водоканал» |  | Парки Приморський та Молодіжний | Фарбування альтанки та висадження квітів на клумбі. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Бондаренко В.Г. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |
| 67 | КП «ІТЕ» |  | Приморський парк, Молодіжний парк | Фарбування перголи та висадження квітів на клумби, благоустрій закріплених територій, фарбування дитячої площадки. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Галімов С.І. Паншин А.В. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |
| 68 |  | КП «ІТЕ» | Вулиці Перемоги, Садова, Праці | Зачистка та фарбування забору підприємства. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Паншин А.В. Протопопов С.Є. Рибак В.П. |  |
| 69 | ПЗВОГ «Строітель» |  | Приморський парк | Укладка тротуарної плитки біля ротонди та ремонт, фарбування ротонди. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Терлецький О.А. Кілар О.В. |  |
| 70 | ПЗВОГ «Строітель» |  | Молодіжний парк | Ремонт та фарбування бесідки для відпочинку. До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Терлецький О.А. Харченко В.О. |  |
| 71 | Гаражне товариство «Лада» |  | вул.Г.Сталінграду, вул. Олексан-дрійська від вул.Г.Сталінграду до кінцевої автобусної зупинки | Фарбування задньої стінки гаражів по вул. Олександрійській та прибирання і вивіз від неї сміття, побілка дерев. До 12 квітня |  |  | Лубковський І.А. Скрипниченко В.Д. Амбарніков М.П. Заволока В.А. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | СП ТОВ «Трансбалк термінал» |  | Парк Приморський, «тропа здоров’я» від в’їзду на міський пляж до «Метрополіса», «сонячний годинник» | Ремонт і фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, спортивних знарядь. До 12 травня |  |  | Пічахчі Л.В. Кулікова Т.В. Фурсова С.П. Харченко В.О. |  |
| 73 | ПРАД АДМ «Іллічівськ» |  | Вул. Транспортна – територія біля забору | Прибирання та вивіз сміття, побілка дерев, фарбування забору. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Христюк В.В. Колотовічев В.І. |  |
| 74 | КП «ІВК», «Граніт», «Кредо», «Чіп», та інші керівники і власники підприємств |  | вул. Транспортна – територія уздовж заборів підприємств | Прибирання та вивіз сміття, побілка дерев, фарбування бордюрів та заборів огородження. До 12 квітня. |  |  | Биченко С.Я. Керівники підприємств Колотовічев В.І.. |  |
| 75 | ТОВ «Українська Чорноморська індустрія» |  | Набережна Приморського парку | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття,оглядових майданчиків, стовпів освітлення. До 12 квітня. |  |  | Пічахчі Л.В. Катрич О.О. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |
| 76 | «Метрополіс», |  | Парк Приморський, територія від «Метрополіса» до «Еліт-Теніс-Клаб» | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, обкопування зелених насаджень. До 12 квітня. |  |  | Пічахчі Л.В. Червачов С.Н. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |
| 77 | ПП «Еліт-Теніс-Клаб» |  | Набережна за «Еліт-Теніс-Клабом» та прилегла територія. | Ремонт, фарбування лав для відпочинку, урн для сміття, прибирання прилеглої території, обкопування зелених насаджень. До 12 квітня. |  |  | Пічахчі Л.В. Левченко В.О. Харченко В.О. |  |
| 78 | Автомийка, вул.Паркова, 32 |  | вул. Паркова, парна сторона від вул. 1 Травня до Бульв. Гайдара, 15 м | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, покіс трави. До 12 квітня. |  |  | Пічахчі Л.В. Ковальчук Т.М. Мельошина Л.В. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ЗАТ «Іллічівський зерновий термінал» |  | Парк Приморський, територія біля пам’ятника воїнам, загиблим у ВВВ, та пішохідна доріжка біля пам’ятника і пішохідна доріжка від вул. Паркової до центральної алеї | Ремонт і фарбування лав для відпочинку і урн для сміття біля пам’ятника і на пішохідній доріжці. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Відоменко О.В. Кілар О.В. Харченко В.О. |  |
| 80 | ТОВ «Рось» |  | вул.Перемоги від Садів до в’їзду на ЗАТ ЗАЗ | Збирання, вивіз сміття, фарбування бордюрів, огородження, побілка дерев. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Арістова Л.А. Протопопов С.Є. |  |
| 81 | ТОВ «Іллічівськ автотранс», «Іллічівськтрансконтейнер» |  | вул.Перемоги від ЗАТ ЗАЗ до заводу «Харчопромавтома-тика» | Збирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, побілка та обрізка дерев. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Тиха Т.К. Сергієнко Д.В. Протопопов С.Є. Колотовічев В.І. |  |
| 82 | «Іллічівськтрансконтейнер» |  | Дитячий майданчик та бесідка для відпочинку у парку Молодіжному, розташованих вздовж вул. 1 Травня | Ремонт, фарбування дитячого майданчика, бесідки для відпочинку, урн для сміття та лав для відпочинку, вивіз сміття. До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Сергієнко Д.В. Харченко В.О. |  |
| 83 | «Харчопромавтоматика» |  | вул. Перемоги від території АТП-15121 до автозаправки | Збирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, огородження, побілка та обрізка дерев. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Нарожний О.П. Протопопов С.Є. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТОВ «Катран» |  | АЗС, вул.Перемоги,17-а, територія біля АЗС та в радіусі 15 м від АЗС | Благоустрій території, збирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, обрізка та побілка дерев. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Директор АЗС Протопопов С.Є. |  |
| 85 | Іллічівський РЕМ |  | Територія уздовж підстанції «Темп» по вул.Перемоги та території, в радіусі 15 м., що прилягають до трансформаторних підстанцій, які розташовані на території Іллічівської територіальної громади | Збирання і вивіз сміття, фарбування бордюрів. Ремонт і фарбування стін фасадів трансформаторних підстанцій. (До 1 травня).Побілка дерев по вул.Транспортній. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Павловський Г.О. Протопопов С.Є. Миза С.В. |  |
| 86 | ТОВ «Бел Оіл» |  | Територія у радіусі 15 м біля АЗС по вул. Перемоги 15-Т | Збирання і вивіз сміття, фарбування бордюрів, обрізка і побілка дерев. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Шалбецький В.В. Харченко В.О. |  |
| 87 | ТОВ «Бастіон» |  | вул. Паркова від вул. 1 Травня до вул.Г.Сталінграду | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів.. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Червачов С.М. Брильов В.А. Мельошина Л.В. |  |
| 88 | Ринок «Сокіл» |  | Територія біля фонтану, газон по непарній стороні вул.1 Травня від вул. Леніна до магазину «Павлін» | Перекопка газонів та посів на них трави, фарбування урн для сміття та лав для відпочинку, прибирання сміття. Побілка дерев. До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Гукасян П.Г. Нарожний Г.О. Олійник В.М. |  |
| 89 | АЗС «Лукойл» |  | вул.Перемоги, територія від дороги Олександрівського мосту до АЗС | Прибирання і вивіз сміття, фарбування бордюрів, та шлагбаума. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Кірєєв Д.М. Харченко В.О. |  |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ЦЕЗ № 4 ВАТ «Укртелеком» |  | вул. Олександрійська, 6,12 |  | Прибирання території біля офісів, установка та фарбування урн для сміття. До 12 квітня |  |  | Галімов С.І. Семко І.І. Маляренко О.С. |
| 91 | КП «Зеленгосп» |  | Клумба на кругу вул.1 Травня – вул.Паркова |  | Благоустрій клумби, підрізка кущів зеленої огорожі. До 12 травня. |  |  | Галімов С.І. Пігасов В.В. Мацюк |
| 92 | ПП «Рена» |  | Територія між ринком «Сокіл» та міськвиконкомом |  | Ремонт, фарбування лав відпочинку, урн для сміття, стовпів освітлення. До 12 квітня. |  |  | Биченко С.Я. Трофимова Н.Є. Лисиця О.П. Харченко В.О. |
| 93 | ТОВ «Камбіо-Сіті» |  | Приморський парк територія біля фонтану «Пламя» |  | Підготовка до роботи фонтана. До 12 квітня |  |  | Пічахчі Л.В. Плужнікова Н.Є. Кілар О.В. Харченко В.О. |
| 94 | Поштамп ЦПЗ-1 |  | Територія Іллічівської територіальної громади |  | Ремонт, фарбування, почтових ящиків на території Іллічівської територіальної громади. До 1 травня. |  |  | Пічахчі Л.В. Малюх В.М. Харченко В.О. |
| 95 | ФОП Капусткін О.М. |  | вул. Перемоги, огорожа магазину. |  | Зачистка, фарбування огорожі магазину. До 12 квітня. |  |  | Биченко С.Я. Капусткін О.М Протопопов С.Є |
| 96 | ТЦ «Таврія» |  | Дитяче автомістечко та сквер з фонтаном, автобусна зупинка, зелений газон. |  | Благоустрій зеленого газону з посадкою трави по вул. Леніна. Висадження шаровидних кленів на території дитячого автомістечка та сквера з фонтаном, ремонт та фарбування лав для відпочинку, урн для сміття. До 12 квітня. |  |  | Биченко С.Я. Чепурний М.М. Мацюк А.В. Харченко В.О. |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ФОП Кондрат Н.К. |  | Автобусна зупинка по вул.Леніна,24 та вул. 1 Травня |  | Благоустрій зеленого газону з установкою бордюрного огородження та висадження трави і троянд фарбування автобусної зупинки, урн для сміття, лав для відпочинку До 12 квітня. Постійне утримання газону в належному стані. |  |  | Биченко С.Я. Кондрат Н.К. Нарожний Г.О. |
| 98 | ФОП Мазур В.П. |  | вул.Леніна, газон попереду Сбер.банку «Росія» |  | Благоустрій зеленого газону з висадженням трави та троянд. До 12 квітня. Постійне утримання зелених насаджень на газоні в належному стані. |  |  | Биченко С.Я. Мазур В.П. Лисиця О.П. |
| 99 | ФОП Білий М.І. ФОП Балдецька І.О. ФОП Андрушко А.В. |  | вул.Леніна м.Іллічівськ, газон попереду магазинів |  | Висадження троянд на газоні. До 12 квітня. Постійне утримання зелених насаджень на газоні в належному стані. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Білий М.І. Балдецька І.О. Андрушко А.В. Лисиця О.П. |
| 100 | ФОП Шевченко Л.І. ФОП Поливяний П.М. |  | вул. 1 Травня, зелений газон перед магазином |  | Благоустрій зеленого газону з посадкою трави та троянд на газоні, фарбування огорожі зеленого газону з необхідності. До 12 квітня. Постійне утримання зелених насаджень на газоні в належному стані. |  |  | Галімов С.І. Шевченко Л.І. Поливяний П.М. Нарожний Г.О. |
| 101 | Вул.Леніна, 41 |  | Автобусна зупинка та прилегла до неї територія |  | Ремонт, фарбування автобусної зупинки, лави для сидіння, благоустрій газону, До 12 квітня. |  |  | Биченко С.Я. Власник будівлі зупинки Лисиця О.П. |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФОП Бужак Ю.П. |  | вул. 1Травня зелений газон перед магазином |  | Благоустрій зеленого газону з висадженням трави, встановлення бордюрного огородження. До 12 квітня. Постійне утримання газону в належному стані. До 12 квітня. |  |  | Галімов С.І. Бужак Ю.П. Нарожний Г.О. |
| 103 | Власники торговельного павільйону квітів |  | вул. Леніна,27 |  | Реконструкція, ремонт освітлення на прилеглій території до торговельного павільйону. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Нарожний Г.О. ТОВ «Ілкомсвіт» |
| 104 | ФОП Барабакін К.О. |  | Леніна,39 Дитячий майданчик |  | Ремонт,фарбування лав для відпочинку,закріплена огорожі майданчика та його фарбування. Ремонт зовнішнього освітлення. До 12 квітня |  |  | Биченко С.Я. Лисиця О.П. Харченко В.О. ТОВ «Ілкомсвіт» Барабакін К.О. |
| 105 | Власники рекламних носіїв |  | Території Іллічівської територіальної громади |  | Ремонт, фарбування рекламних носіїв, по необхідності установка біля них урн для сміття. Прибирання сміття та благоустрій біля них територій. До 12 квітня. Постійне утримання територій біля них в належному санітарному стані. |  |  | Биченко С.Я. Протопопов С.Є. Рибак В.П. Власники рекламних носіїв |
| Додаток № 1 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ПАТ КБ «Приватбанк» |  | пров. Шкільний прилегла територія в радіусі 15 м до ПАТ КБ «Приватбанка» |  | Прибирання, вивіз сміття, підрізка та побілка дерев, посів трави для газонів в радіусі 15 м. Ремонт 30м асфальтного покриття або укладка тротуарної плитки на пішохідній дорожці біля банку, установка нових бордюр, реконструкція зеленого газону, завіз чорнозему, посів трави на газоні 30 м. Установка біля приміщення банку двох лав для відпочинку, урни для сміття. Прокладення пішохідної доріжки через зелений газон від дороги пров. Шкільного до банку. До 12 квітня. |  |  | Галімов С.І. Янколіна О.А. Харченко В.О. |
| 107 | ПАТ КБ «Приватбанк» |  | вул. Гайдара,вул. Данченко |  | установка біля приміщення банку лав для відпочинку та урн для сміття. До 12 квітня. |  |  | Чумель Н.І. Янколіна О.А. Нарожний Г.О. Харченко В.О. |
| 108 | ПАТ КБ «Приватбанк» |  | вул. Олександрійська,2 та вул. Г. Сталінграду,9 |  | Ремонт, фарбування авто зупинок, лав для відпочинку, урн для сміття. До 12 квітня. |  |  | Янколіна О.А. Протопопов С.Є. Колотовічев В.І. |
| Додаток № 2 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ЗАТ «Іллічівськзовніштранс» |  | вул.1Травня та вул.Перемоги уздовж підприємства від в’їзду на ІВТ до в’їзду на вул.Транспортну |  | Прибирання та вивіз сміття, побілка дерев, фарбування бордюрів. Ремонт та фарбування турнікету. Установка нових бетонних урн для сміття (20 шт.) по вул.1Травня з боку Молодіжного парку. До 12 квітня. |  |  | Биченко С. Я. Галімов С. І. Нарожний Г. О. Дербаков В. О. |
| 110 | ПП «Марсель» |  | вул.Леніна, 24, територія біля кафетерію «Французька випічка» |  | Зробити план благоустрою прилеглої території до кафетерію. Заміна тротуарної плитки, поребриків на пішохідній доріжці за кафетерієм. Встановлення урн для сміття біля лав для відпочинку та прокладка нової пішохідної доріжки з кольорової плитки через зелений газон до кафетерію. До 12 квітня. |  |  | Биченко С. Я. Протопопов С .Є. власник ПП «Марсель» Харченко В. О. Нарожний Г. О. |

Керуючий справами                                                                                     І.А. Лубковський

Додаток № 2

до рішення міськвиконкому

_________________ 2014 р.

З А Х О Д И

щодо проведення з 15 березня по 15 травня 2014 року двомісячника

по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою на закріплених

за підприємствами, установами, організаціями та приватними підприємцями на територіях Іллічівської територіальної громади

Селище Олександрівка

| № п/п | Підприємства та організації | Вулиці та інші території селища |  |  | Заходи по благоустрою та їх термін виконання | Відповідальні працівники міської ради і підприємств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ «Альянс» | Автобусна зупинка (на м. Іллічівськ) на перехресті вул. Перемоги і вул. Енгельса, та прилегла територія. |  |  | Ремонт і фарбування автозупинки (в т.ч. урн для сміття), біління дерев, прибирання уздовж паркану та зупинки. До 12 квітня | Чумель Н.І. Ленський А.В. Корвацький П.М. |  |  |  |
| 2 | ТОВ «АГРОС», ФОП Білий М.І. | вул. Перемоги від залізничного мосту та уздовж території ТОВ «АГРОС» до АЗС «Алькор», АЗС «Мустанг». |  |  | Прибирання, вивіз сміття, обрізка, побілка дерев, фарбування бордюрів. До 12 квітня | Чумель Н.І. Ленський А.В. Наквакін А.О. Білий М. І. |  |  |  |
| 3 | АЗС «Алькор» | вул.Перемоги уздовж території АЗС «Алькор» |  |  | Прибирання, вивіз сміття з прилеглої території, обрізка і побілка дерев, фарбування бордюрів До 12 квітня | Чумель Н.І. Ленський А.В. Острицький В.П. |  |  |  |
| 4 | ПП «Ураласбест» | Територія від кам’яного герба-хреста до магазину «24 години» вздовж вул. Перемоги |  |  | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів. До 12 квітня | Чумель Н.І. Ленський А.В. Федченко І.Л. |  |  |  |
| 5 | АЗС «Мустанг» | Територія від АЗС до залізничного мосту |  |  | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів. До 12 квітня | Чумель Н.І. Ленський А.В. Єзерський Є.Г. |  |  |  |
| 6 | БФ «Моноліт» | Територія біля підприємства, автобусна зупинка біля поліклініки на м. Одесу по вул. Перемоги,64 |  |  | Реконструкція і фарбування автобусної зупинки, прибирання території навколо підприємства. До 12 квітня | Чумель Н.І. Ленський А.В. Тельпіс А.В. |  |  |  |
| Додаток № 2 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Олександрівська ЗОШ |  |  | Територія біля школи та пам'ятника загиблим воїнам ВВВ | Прибирання територій, вивіз сміття, озеленення. До 9 травня |  |  |  | Чумель Н.І. Ленський А.В. Санжаревська Н.В. |
| 8 | ВАТ ІЗЖБК |  |  | Територія навколо стадіону ІЗЖБК | Прибирання, вивіз сміття, фарбування огорожі стадіону, побілка дерев. До 1 травня. |  |  |  | Чумель Н.І. Ленський А.В. Гринчук Г.А. |
| 9 | Залізнична станція «Іллічівськ» |  | Територія вздовж залізничного мосту та залізничного полотна. |  | Прибирання, вивіз сміття, фарбування бордюрів і конструкцій мосту. До 12 квітня. |  |  | Чумель Н.І. Ленський А.В. Цип І.З. |  |
| 10 | Садовий центр «Кипарис» |  | Територія вздовж підприємства |  | Збирання сміття та його вивіз, обрізка та побілка дерев. До 12 квітня |  | Чумель Н.І. Ленський А.В. Гончарук Ю.П. |  |  |
| 11 | Територія селища Олександрівка |  | Прилеглі території до приватних будинків, аптек, магазинів, офісів, підприємств, закладів та других організацій. |  | Прибирання прилеглих та закріплених територій, збирання сміття та його вивіз,установка, ремонт, фарбування урн, обрізка та побілка дерев. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. приватні підприємці, керівники закладів, підприємств та мешканці с. Олександрівка |  |  |
| 12 | ФОП Ткач В.В. |  | вул. Леніна,24 «м» територія біля продовольчого магазину «Віка лен». |  | Прибирання прилеглої території, озеленення. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Ткач В.В. |  |  |
| 13 | ПП Шубина Л.Б. |  | вул. Леніна,84 територія біля магазину госп.товарів. |  | Прибирання прилеглої території, фарбування бордюрів. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Шубина Л.Б. |  |  |
| 14 | ФОП Колесник В.Т. |  | вул. Київська, 17 територія біля магазина та автобусної зупинки. |  | Прибирання прилеглої території біля магазину та автобусної зупинки. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Колесник В.Т. |  |  |
| 15 | ФОП Лобарева В.І. |  | вул. Київська,10 територія біля магазину та автобусної зупинки. |  | Прибирання прилеглої території біля магазину та автобусної зупинки. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Лобарева В.І. |  |  |
| 16 | ПАТ «Іллічівський масло жиркомбі- нат» |  | Прилегла територія до підприємства |  | Прибирання прилеглої території та уздовж залізниці вздовж вул. Степова. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Дайс М.П. |  |  |
| Додаток № 2 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ПЗВОГ «Будівельник» - будівельна фірма |  | вул. Радянська, 24 – прилегла територія до будівельної фірми |  | Прибирання прилеглої території та вивіз сміття. До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Терлецький О.А. |  |  |
| 18 | СУГП «Імперія» (взуттєва фабрика) |  | Прилегла територія до підприємства, автобусна зупинка на м.Одесу по вул. Перемозі перехрестя вул. К.Маркса |  | Виготовлення, встановлення, фарбування автобусної зупинки, прибирання прилеглої території До 12 квітня. |  | Ленський А.В. Ричило О.В. ПП Вознюк Т.В. |  |  |
| 19 | ІПСЛ -15 |  | вул. Перемоги, 93 прилегла територія |  | Прибирання прилеглої території навколо місцевого кладовища, вивіз сміття, фарбування огорожі. До 12 квітня |  | Чумель Н.І. Ленський А.В. Шаповалов А.Е. |  |  |
| 20 | ГТБФ «ЧерАзмор шлях» |  | вул. Судноремонтна,33 територія від проходної підприємства до перехрестя вулиць Судноремонтної та Перемоги та автобусна зупинка на м. Іллічівськ – перехрестя вулиць Перемоги та Наберіжної. |  | Прибирання прилеглої території та вивіз сміття, ремонт та фарбування автобусної зупинки. До 12 квітня |  | Чумель Н.І. Ленський А.В. Мазілін М.Д. |  |  |

Керуючий справами                                                                                     І.А. Лубковський

Додаток № 3

до рішення міськвиконкому

_________________ 2014 р.

З А Х О Д И

щодо проведення з 15 березня по 15 травня 2014 року двомісячника

по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою на закріплених

за підприємствами, установами, організаціями та приватними підприємцями територіях Іллічівської територіальної громади

С.  Малодолинське

| № п/п | Підприємства та організації | Вулиці та інші території селища | Заходи по благоустрою та їх термін виконання | Відповідальні працівники міської ради і підприємств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ «ІСРЗ» | вул.Космонавтів до вул. Р.Люксембург в с.М.Долина уздовж території ІСРЗ. | Ремонт, фарбування 2-х автобусних зупинок ІСРЗ, турнікетного огородження, відбійної бетонної стіни та прибирання і вивіз сміття, покіс трави, обрізка сухих гілок, фарбування бордюрів. До 12 квітня | Чумель Н.І. Дудніков М.Ю. Камишнікова Т.К. |
| 2 | ТОВ «ІСРЗ» | Схил біля ІСРЗ по вул. Космонавтів | Посадка хвойних дерев, полив та прибирання території. До 12 квітня. | Чумель Н.І. Дудніков М.Ю. Камишнікова Т.К. |
| 3 | ВАТ «ІЗЗБК», ТОВ «Хай-Рейз- Констракшнз Холдинг» | Міст по вул. Винокурова | Благоустрій території біля мосту, улаштування доріжки безпеки. До 1 травня. | КамишніковаТ.К. Кулакевич О.А. Паламарчук І.А. |
| 4 | ВАТ «ІЗЗБК» | вул. Леніна | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів, побілка дерев. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Паламарчук І.А. |
| 5 | МКП «Ініціатива», ФОП Чернега В.Г. | вул. Леніна | Прибирання та вивіз сміття, фарбування бордюрів. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Бажанов О.Р. Чернега В.Г. |
| Додаток № 3 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |
| 6 | ФОП Товпинець Н.Г. ФОП Василюк С.Б. | вул. Космонавтів (парна сторона) (непарна сторона) | Ремонт, фарбування, мийка турнікету від вул. Р.Люксембург до пров. Гвардійського. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Товпинець Н.Г. Василюк С.Б. |
| 7 | АБЗ ТОВ «Фортуна» | Дитячий майданчик по вул. Молодіжній | Ремонт,фарбування дитячого майданчика та благоустрій території. до 1 травня. | КамишніковаТ.К. Банделюк С.В. |
| 8 | ПП «Рена» | Центральна клумба по вул. Р.Люксембург вугол вул. Леніна | Посадка літників і багатолітників на клумбі, ремонт бордюра. До 12 квітня | Чумель Н.І. КамишніковаТ.К. Трофимова Н.Є. |
| 9 | Малодолин- ська ЗОШ ФОП Волошина С.М. ФОП Журило С.І. | Територія біля обеліску загиблим воїнам у ВОВ в с.Малодолинське | Збирання сміття, побілка дерев, посадка літників, багатолітників. До 12 квітня Посадка літників, багатолітників, фарбування огорожі. До 1 травня Профілактична робота з пам’ятником. До 1 травня | КамишніковаТ.К. Семерак О.В. Буруков Т.П. Волошина С.М. Журило С.І. |
| 10 | ФОП Агура М.Д. | Клумба по вул. Космонавтів вугол вул. Р.Люксембург | Посадка багатолітників на клумбі. До 12 квітня Та постійний догляд за клумбою. | Чумель Н.І. КамишніковаТ.К. Агура Н.Н. |
| 11 | ПП « Юсеком» | Територія вул. Леніна | Посадка багатолітників по вул. Леніна. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Білоус Д.В. |
| 12 | АБЗ ТОВ «Фортуна», ЗАТ «Іллічівський зерновий термінал» | вул. Зелена | Ремонт дороги вул. Зеленої та ремонт дороги в районі мосту. До 1 травня | КамишніковаТ.К. Банделюк С.В. Відоменко О.В. |
| Додаток № 3 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |
| 13 | ЗАТ «Іллічівський зерновий термінал» | вул. Паромна – Космонавтів, вул. Р.Люксембург | Прибирання, вивіз сміття, фарбування бордюрів. До 12 квітня. | Чумель Н.І. КамишніковаТ.К. Відоменко О.В. |
| 14 | ПП « Фрегат» | вул. Вишнева | Благоустрій клумби, посадка багатолітників та квітів. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Каменський А.В. |
| 15 | ФОП Майоров В.В. | вул. Рози Люксембург | Благоустрій території біля ринку, ілюмінація фасадної частини будівлі ринку. До 12 квітня | Чумель Н.І. КамишніковаТ.К. Майоров В.В. |
| 16 | ФОП Ярощук Д.П. | Автобусна зупинка по вул. Леніна вугол вул. Робітничої Магазин по вул. Зеленій. | Ремонт і фарбування автобусної зупинки та урн для сміття. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Ярощук Д.П. |
| 17 | Територія с.Малодолинське | Прилеглі території до приватних будинків по вулицях с.Малодолинське | Збирання сміття та його вивіз, обрізка та побілка дерев. До 12 квітня Обов’язкове заключення договорів на вивіз сміття зі спец. підприємствами. До 1 травня | КамишніковаТ.К. Мешканці с. Малодолинське |
| 18 | Територія с. Малодолинське | Прилеглі території до магазинів, підприємств, офісів, аптек та других організацій | Прибирання сміття в радіусі 15 м та його вивіз, обрізка та побілка дерев. Встановлення та ремонт фарбування урн для сміття. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Власники магазинів, офісів, аптек та керівники підприємств |
| 19 | ФОП Крупський М.А. | Зупинка по вул. Р.Люксембург на с.Великодолинське | Ремонт, фарбування автобусної зупинки. До 1 травня | КамишніковаТ.К. Крупський М.А. |
| Додаток № 3 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |
| 20 | ТОВ «Іллічівська контейнерна компанія» | С.Малодолинське | Фарбування огорожі,уздовж території підприємства, прибирання і вивіз сміття з прилеглої території. до 12 квітня | КамишніковаТ.К. Керівник підприємства |
| 21 | ФОП Латій Р.В. | вул. Р. Люксембург вугол вул. Космонавтів, | Фарбування бетонного парапету та оновлення, рекламного щита. до 12 квітня | КамишніковаТ.К. Латій Р.В. |
| 22 | ФОП Дубова М.М. | вул. Р.Люксембург | Ремонт будівлі магазину,ілюмінація фасаду, прибирання прилеглої території. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Дубова М.М. |
| 23 | ФОП Драгой Т.І. | вул. Леніна,24 | Ілюмінація фасадної частини будівлі, драпіровка балкону 3-го поверху. До 12 квітня. | КамишніковаТ.К. Драгой Т.І. |
| 24 | ФОП Берег Д.Д. | вул. Паромна | Улаштування в’їзду до будівлі. До 12 квітня. Та постійне утримання території в належному санітарному стані. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Берег Д.Д. |
| 25 | ФОП Осадчук І.І. | вул. Шмідта | Прибирання прилеглої території, перехід з вул. Шмідта на вул. Заводську. До 12 квітня | КамишніковаТ.К. Осадчук І.І. |
| 26 | ФОП Казаков В.Г. | вул. Шмідта,48 | Ремонт, фарбування огорожі, улаштування квіткової клумби, посадка багатолітників. До 12 квітня. | КамишніковаТ.К. Казаков В.Г. |
| Додаток № 3 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р |  |  |  |  |
| 27 | ФОП Мачинський П.П. | вул. Космонавтів,36б | Фарбування автобусної зупинки. До 12 квітня. | КамишніковаТ.К. Мачинський П.П. |

Керуючий справами                                                                                     І.А. Лубковський

Додаток № 4

до рішення міськвиконкому

_________________ 2014 р.

З А Х О Д И

щодо проведення з 15 березня по 15 травня 2014 року двомісячника

по наведенню санітарного стану та поліпшенню благоустрою на закріплених

за підприємствами, установами, організаціями та приватними підприємцями територіях Іллічівської територіальної громади

| с. Бурлача Балка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Підприємства та організації | Вулиці та інші території селища | Заходи по благоустрою та їх термін виконання | Відповідальні працівники міської ради і підприємств |
| 1 | ТОВ «ІМРП» | Територія прохідної підприємства, зупинки автобусного маршруту №15. Територія від «Т» -образного перехрестя до перехрестя вул. Приморської та Шкільної. Пам’ятник загиблим воїнам, територія сільського кладовища. | Прибирання сміття, покіс трави, фарбування бордюрів Прибирання сміття, покіс трави Фарбування та облаштування пам’ятнику, забору, воріт кладовища. Прибирання стихійного звалища сміття біля кладовища. | Чумель Н.І. Жорін В.П. Мелентьєв В.В. |
| 2 | АЗС «Лукойл-Україна» | Територія біля в’їзного знаку «Іллічівськ» на трасі Одеса-Іллічівськ | Облаштування знаку, санітарне прибирання, фарбування бордюрів. До 12 квітня. | Чумель Н.І. Жорин В.П. Власенко І.В. |
| Додаток № 4 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |
| 3 | ТОВ «Одісея» | Територія навколо підприємства від забору до автодороги. | Прибирання сміття, покіс трави, До 1 травня | Чумель Н.І. Жорин В.П. Зайцев С.Д. |
| 4 | ТОВ «Лиман» | Споруда трамвайної зупинки маршруту №27 та автобусного маршруту №220 по вул. Приморській | Санітарне прибирання та фарбування вказаних зупинок. До 12 квітня | Чумель Н.І. Жорин В.П. Шлапак О.П. |
| 5 | ВКФ «Юг-поліграф», ДП «УВБ» | Автомобільна дорога на вул. Інститутську, буд.48-70. | Прибирання узбіч дороги «Іллічівськ-Одеса», фарбування бордюрів, покіс трави. До 12 квітня | Чумель Н.І. Жорин В.П. Векша Ю.В. Фірсов І.І. |
| 6 | Аграрна фірма «Золоте руно» | Територія навколо другого виїзду з підприємства в радіусі 30 метрів | Прибирання сміття,вирубка сухих дерев, покіс трави. До 1 травня | Чумель Н.І. Жорин В.П. Рєзнік С.О. |
| 7 | ФОП Мельник В.В. | Територія земельної ділянки вул. Центральна ,3-б | Висадження зелених насаджень та відтворення квіткової композиції з використанням довголітніх квітів та хвойних рослин. До 12 квітня | Жорин В.П. Мельник В.В. |
| 8 | Територія с.Бурлача Балка | Придомові території власників житлових та інших будівель | Прибирання сміття, обрізка та побілка дерев. До 12 квітня. Встановлення табличок з номером будинку та назвою вулиці. До 1 травня. | Жорин В.П. мешканці с. Бурлача Балка |
| 9 | ТОВ «Гвоздика» | Територія сільського стадіону та дитячої площадки | Санітарна зачистка площі стадіону і дитячої площадки та висадка зелених насаджень. До 12 квітня | Жорин В.П. Воробйова Н.Б. |
| Додаток № 4 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |
| 10 | ФОП Бурукова О.В. ФОП Полішевський М. І. | Х – образне перехрестя в’їзду в село з автодороги на м. Одеса | Висадження зелених насаджень,облаштування території навколо павільонів. До 12 квітня | Чумель Н.І. Жорин В.П. Бурукова О.М. ПолішевськийМ.І. |
| 11 | ТОВ «ЄАТК – України» | Автобусні зупинки на автошляху «Одеса-Іллічівськ» | Покраска, побілка споруд зупинок. До 12 квітня. | Чумель Н.І. Жорин В.П. Лобановский Б.Г. |
| 12 | ФОП Міроняк В.Б. | Автобусні зупинки маршруту №15 біля магазинів по вул. Приморській та вул. Північній | Ремонт, фарбування автобусних зупинок. До 12 квітня. | Жорин В.П. Міроняк В.Б. |
| 13 | АЗС «Сокар» | Автомобільна дорога на вул. Інституцькій,48-70 | Укріплення покриття, засипка ям по дорозі, організація належного в’їзду до вул. Інституцької, буд. 48-70. До 1 травня | Жорин В.П. Фірсов І.І. |
| 14 | ТОВ «Хімойл-транзит» | Територія сільського стадіону та дитячої площадки | Ремонт, реконструкція та фарбування споруд дитячої площадки, налагодження спортивного інвентаря. До 1 травня | Чумель Н.І. Жорин В.П. ГолубятниковА.М |
| 15 | АЗС «Тайфун» | Територія від АЗС вздовж автодороги Іллічівськ-Одеса в радіусі 30 метрів | Прибирання сміття та будівельних матеріалів, покіс трави, фарбування бордюрів. До 12 квітня | Жорин В.П. Калінін Ю.В. |
| 16 | ТОВ «Сапдан» | Під’їзд до підприємства по провул. Степовому | Розпланування дороги, прибирання сміття. До 12 квітня | Жорин В.П. Польовіна О.А. |
| Додаток № 4 до рішення міськвиконкому _________________ 2014 р. |  |  |  |  |
| 17 | ПП Шугалей О.Т., ТОВ «Приватморепродукт» | Адмінбудівлі та площа біля них, по вул. Центральній, буд. 106, автобусна зупинка | Підтримувати територію прилеглу до автобусної зупинки в належному санітарному стані. Фарбування зупинки, відновлення квіткових клумб вздовж споруд по вул. Центральній,106 До 1 травня | Жорін В.П. Шугалей О.Т. Стефанець В.М. |
| 18 | СОРЛ «МАЯК» | Схили Сухого лиману по вул. Центральній | Санітарне прибирання від побутового та будівельного сміття, розпланування ділянки, висадка дерев. До 12 квітня | Жорін В.П. Семьонов А.Г. |
| 19 | ТОВ «Автологістіка» | Територія під’їзду до підприємства, дорога по вул. Віноградній. | Укріплення дорожнього полотна та узбіч дороги. До 1 травня | Чумель Н.І. Жорін В.П. Белокуров Д.В. |
| 20 | ПП «Кругляк» | Територія «Т»-образного перехрестя автодороги «Іллічівськ-Одеса», територія від даного перехрестя у напрямку м. Одеси, по вул. Північній. | Облаштування перехрестя, висадка хвойних зелених насаджень. До 12 квітня | Жорін В.П. Кругляк О.Д. |
| 21 | ПП «Анастасія» | Автобусна зупинка маршруту №15 біля магазину. | Ремонт та фарбування зупинки. До 12 квітня | Жорін В.П. Конгрецький Ю. |

Керуючий справами                                                                                     І.А. Лубковський