2.0

УКРАЇНА

ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Р  і  ш  е  н  н  я

26.12.2014                                                                № 563-VI

Про    міську    програму     “Основні напрямки   благоустрою  в  межах    території  Іллічівської  міської ради Одеської області на  2015-2018 роки”

З метою розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Іллічівської міської ради в належному стані, ефективної реалізації повноважень Іллічівської міської ради, її виконавчих органів в галузі благоустрою, враховуючи рекомендації  постійних комісій з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності  від 16.12.2014 року протокол № 106  і  з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою від   11.12.2014 року протокол № 119, керуючись статтями 26, 30 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Іллічівська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську програму ”Основні напрямки благоустрою в межах території Іллічівської міської ради на 2015-2018 роки” (додається)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з фінансово-економічних питань бюджету, інвестицій та комунальної власності, з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою і заступника міського голови Пічахчі Л.В.

Міський голова                                                                                                      В.Я. Хмельнюк

Додаток до рішення

Іллічівської   міської ради

від 26.12.2014  № 563-VI

Міська  програма

“Основні  напрямки   благоустрою в  межах території  Іллічівської   міської ради Одеської області   на  2015-2018 роки"

ЗМІСТ

Паспорт програми.

1. Загальні  положення

2. Мета  програми

3. Основні напрямки діяльності, завдання та заходи

4.Фінансове забезпечення виконання програми.

Паспорт програми

| Назва програми | Міська програма “Основні напрямки благоустрою в межах території Іллічівської міської ради Одеської області на 2015-2018роки |
| --- | --- |
| Підстава для розроблення програми | Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. |
| Розробник програми та відповідальний виконавець | Відділ комунального господарства та благоустрою Іллічівської міської ради |
| Учасники програми | Відділ комунального господарства та благоустрою Іллічівської міської ради, комунальне підприємство «Зеленгосп», комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства», комунальне підприємство «Іллічівськводоканал», підприємства, установи, організації, суб’єкти господарювання |
| Головна мета програми | Визначення і реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій в межах території Іллічівської міської ради |
| Строки реалізації програми | 2015-2018 роки |
| Джерела фінансування | Міський бюджет та кошти з інших джерел, не заборонених законодавством України. |
| Обсяги фінансування | Надходження коштів на реалізацію розділів програми в межах видатків, що затверджені бюджетом міста на відповідний рік. |

1. Загальні  положення

Іллічівськ  - місто  обласного  підпорядкування, є одним із великих міст Одеської області  з  населенням  72,3 тис.  чоловік,  площею  понад  2,6 тис. га   із  сформованою  структурою  міської  забудови,  промисловими  та  рекреаційними  територіями. Територія міської ради включає  місто Іллічівськ, селище Олександрівка, села Малодолинське і Бурлача Балка.

Міська програма  ”Основні напрямки благоустрою  в межах території Іллічівської   міської ради Одеської області    на  2015-2018 рр” (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України “Про благоустрій населених пунктів”,  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в межах Іллічівської  територіальної громади, які затверджені рішенням Іллічівської міської ради від  20.07.2006р. № 54 –V.

З  метою  розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території Іллічівської міської ради в належному стані.  розгорнута робота  з реалізації  щорічних  міських  заходів  з комплексного  благоустрою  міста,  сіл, які  включають  в  себе   капітальний  ремонт, реконструкцію  об’єктів міського благоустрою,  озеленення вулиць,  скверів, парків, заміну вимощення  пішохідних  тротуарів,  бульвару,  улаштування кутків відпочинку,  ремонт  зовнішнього освітлення, ілюмінації, вулично-дорожньої мережі.

До основних об'єктів міського комунального благоустрою належать:

- дорожньо - шляхові мережі;
- зелені  насадження  (парки,  сквери,  зелені  кутки   відпочинку,  зелені    насадження   на вулицях, вздовж доріг);
- малі архітектурні споруди, пам’ятники, фонтани;
- вуличне освітлення та його зовнішні електромережі;
- гідротехнічні та протизсувні споруди;
- споруди санітарної очистки та прибирання міста;
- пляжі;
- кладовища;
- інші міські  об’єкти,  що відносяться  до  сфери    комунального  благоустрою  міста     та утримуються за кошти  міського   бюджету    і   кошти   підприємств,      розташованих  на  території  Ілічівської  міської ради.

2. Мета  Програми

Метою Програми є визначення й реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій території, надання місту сучасного архітектурного вигляду, здійснення ефективних заходів по ремонту та утриманню об’єктів благоустрою міста у належному санітарно-технічному стані, збереження і охорону навколишнього природного середовища,  створення оптимальних умов праці та відпочинку для мешканців і гостей міста Іллічівська.

3. Основні напрями діяльності, завдання та заходи

3.1 Програмою передбачена щорічна розробка відділом  комунального господарства та благоустрою Іллічівської міської ради заходів щодо благоустрою міста на поточний рік з включенням  конкретних об'єктів для проведення капітального і поточного ремонтів, реконструкції і благоустрою. Ці заходи щорічно  затверджуються   виконавчим комітетомом  міської  ради у першому  кварталі  поточного року після затвердження міського бюджету (таблиця 1).

3.2. Комплексний благоустрій територій  житлових мікрорайонів, містить у собі ремонт, реконструкцію  доріг, внутрішньо квартальних проїздів і пішохідних тротуарів, ремонт та влаштування зовнішнього освітлення, озеленення, влаштування дитячих ігрових і господарських майданчиків, облаштування зелених кутків відпочинку.

3.3. Особлива увага приділяється благоустрою дворових територій і створенню сприятливих умов для життєдіяльності в мікрорайонах, кварталах і житлових масивах,  в т.ч. створенню  нових  і  відновленню  існуючих  дитячих    та  ігрових  майданчиків.

З цією метою Програмою передбачається проведення щорічного  огляду - конкурсу “Двір  найкращого благоустрою”  із залученням  до участі в конкурсі населення, громадських організацій та підприємств міста.

3.4. Основними завданнями Програми є:

- забезпечення  утримання в належному санітарно-технічному стані автомобільних  доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів, проведення поточного і капітального ремонтів;

- щоденне прибирання міських автомобільних доріг, тротуарів, паркових  зон;

-  зимове утримання міських доріг;

- утримання в належному стані міських  зливових  канав,  зливнестоків;

- забезпечення поточно - сталої роботи вуличного зовнішнього освітлення та ілюмінації міста, капітальний та поточний ремонт мереж, електроосвітлювальних пристроїв;

- розвиток     та модернізація мереж   вуличного,  внутрішньоквартального  зовнішнього освітлення, враховуючи заходи з енергозбереження;

- виконання робіт з нанесення  дорожньої розмітки, поточного утримання міських світлофорів та дорожньо - шляхових знаків;

- забезпечення відповідного санітарного стану міських територій  та ліквідація несанкціонованих міських звалищ, установка урн;

- утримання туалетів загального користування;

- забезпечення поточного утримання в належному стані територій міських кладовищ та їх охорону;

-  утримання в належному стані територій міських пляжів та зон відпочинку, утримання сучасної зони відпочинку з послугами на міському пляжі, додержання критеріїв сертифікату якості пляжів  ”Блакитний прапор”;

- утримання в належному санітарно- технічному стані   берегоукріплюючих споруд міста;

- утримання та розвиток існуючих у місті зелених насаджень, створення нових зелених зон та зон відпочинку;

- поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм міста, пам’ятників;

- проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою;

- проведення   суботників з благоустрою,  весняного двомісячника   з  благоустрою  міста, залучення суб’єктів господарювання та мешканців  до виконання робіт з благоустрою;

- забезпечення дотримання встановлених норм і правил в сфері благоустрою.

4.Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів  Програми  передбачається здійснювати  за  рахунок коштів міського бюджету  та інших  джерел фінансування,  не заборонених  чинним законодавством України,  в межах видатків, затверджених у бюджеті місті на відповідний рік.

Оплата робіт з виконання Програми може здійснюватись за рахунок коштів, отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансфертів (субвенцій, дотацій, тощо…).

У ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов'язані з фактичним  надходженням  коштів на реалізацію розділів   Програми, уточнення    обсягів робіт  по розробленій   проектно-кошторисній документації й виходячи з можливостей міського бюджету у відповідному бюджетному році.